АДМИНИСТРАЦИЯ

БОРОВЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТРОИЦКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.09.2018г.                                                                                    № 44

с.Боровлянка

О проведении месячника осенней санитарной очистки и благоустройства территорий

В целях улучшения санитарно - экологической обстановки на территории Боровлянского сельсовета

постановляю:

1. Провести с 26 сентября по 26 октября 2018 года месячник осенней санитарной очистки, организовать экологические субботники по очистке, благоустройству и территорий поселений, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника осенней санитарной очистки и благоустройства на территории сельсовета.

3. Активизировать работу по выявлению нарушений правил благоустройства и санитарного содержания территорий и составлению протоколов об административных правонарушениях.

4. Руководителям предприятий, всех форм собственности рекомендовать:

- разработать план-задание по проведению месячника осенней санитарной очистки на своих территориях;

- вести учет всех мероприятий по санитарной очистке согласно плана – задания.

5. Обеспечить регулярное освещение проведения месячника санитарной очистки в средствах массовой информации, на сайте Администрации сельсоветов и Администрации района.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                      В.Е.Фомин

Утвержден:

постановлением

Администрации Боровлянского сельсовета

от  25 сентября 2018 года № 44

План мероприятий

по проведению месячника осенней санитарной очистки

и благоустройства Боровлянского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и доведение плана осеннего благоустройства территорий и объектов до исполнителей | Администрации сельсоветов. | До 27.09.2018 |
| 2. | Проверка готовности служб, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности к проведению месячника по благоустройству закрепленных территорий и расположенных на них объектов | Администрации сельсоветов. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию). | До 27.09.2018 |
| 3. | Провести общесельский субботник по уборке закрепленных территорий | Администрации сельсоветов, Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. (по согласованию). | 05.10.2018 |
| 4. | Акция «каждая пятница» | Администрации сельсоветов, Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности. (по согласованию). | Каждая пятница |
| 5. | Очистка площадей, дорог, грязи, опавшей листвы и мусора. | Администрации сельсоветов. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию) | Ежедневно |
| 6. | Приведение в порядок улиц, парков, закрепленных улиц и прилегающих территорий к предприятиям, организациям и учреждениям | Администрации сельсоветов. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители. | До 15.10.2018 |
| 7. | Приведение в порядок мемориальных комплексов и мест захоронения | Администрации сельсоветов, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители. | До 20.10.2018 |
| 8. | Приведение в порядок наружной рекламы, ремонт и покраска рекламных щитов, досок объявлений | Балансодержатели, Администрации поселений | До 20.10.2018 |
| 9. | Размещение объявлений о проведении месячника и субботников в СМИ и на сайтах Администраций сельсоветов | Администрации сельсоветов, Администрация района | До 24.09.2018 |
| 10. | Ликвидация несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов | Администрации сельсоветов. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию), жители. Административные комиссии | До 20.10.2018 |
| 11. | Очистка территорий, прилегающих к автомобильным дорогам | Балансодержатели. Администрации поселений. | До 20.10.2018 |
| 12. | Организация субботников с жителями по санитарной очистке уличных и дворовых территорий | Администрации сельсоветов, | ежедневно |